# Diario di Bordo– Team 2

15/11/2025

Attività svolte: Avvio del progetto e definizione degli obiettivi generali del gioco.

Problemi incontrati: Scelta della tecnologia più adatta allo sviluppo.

Soluzioni adottate: Utilizzo di Maven come sistema di gestione del progetto e JavaFX per la gestione dell’interfaccia grafica.

17/11/2025

Attività svolte: Creazione dell’architettura Model-View-Controller (MVC).

Problemi incontrati: Difficoltà nella progettazione dell’architettura.

Soluzioni adottate: Utilizzo dell’estensione PUML per la modellazione dell’architettura.

21/11/2025

Attività svolte: Implementazione delle User Story 1, 3 e 13 e progettazione iniziale della struttura del gioco.

Problemi incontrati: Individuazione dei pattern di progettazione più adeguati.

Soluzioni adottate: Adozione dei pattern Singleton, Factory e Observer.

22/11/2025

Attività svolte: Test delle mappe iniziali, del movimento del party, delle collisioni e del caricamento degli asset.

Problemi incontrati: Problemi di aggiornamento degli sprite e sincronizzazione grafica.

Soluzioni adottate:Utilizzo del metodo requestLayout() e correzione del ciclo di aggiornamento dei movimenti.

23/11/2025

Attività svolte: Implementazione del Game Launcher, raccolta degli asset grafici e definizione della struttura dei package.

Problemi incontrati: Gestione del caricamento dinamico delle risorse.

Soluzioni adottate: Creazione di una cartella resources centralizzata e metodi dedicati al caricamento delle immagini.

24/11/2025

Attività svolte: Implementazione della US4 relativa alla scelta del personaggio e collegamento al GameState.

Problemi incontrati: Gestione di più giocatori e aggiornamento dinamico della UI.

Soluzioni adottate: Logica di selezione basata sul numero di giocatori e aggiornamento in tempo reale dell’interfaccia.

25/11/2025

Attività svolte:Test approfonditi sulla US4.

Problemi incontrati: Aggiornamento non corretto dell’interfaccia grafica.

Soluzioni adottate: Blocco delle selezioni non valide e miglioramento della logica di selezione.

26/11/2025

Attività svolte: Implementazione delle US15 e US16 relative al sistema di combattimento a turni.

Problemi incontrati: Gestione delle priorità dei turni e calcolo corretto dei danni.

Soluzioni adottate: Introduzione del TurnIterator per la gestione ordinata delle azioni.

27/11/2025

Attività svolte: Test del sistema di combattimento a turni.

Problemi incontrati: Esecuzione non corretta di alcune mosse.

Soluzioni adottate: Correzione dell’algoritmo di gestione dei turni.

30/11/2025

Attività svolte: Implementazione della BattleView e caricamento delle mosse da file JSON.

Problemi incontrati: Sincronizzazione tra interfaccia grafica e logica dei turni.

Soluzioni adottate: Definizione di un formato JSON standard e creazione di classi dedicate.

01/12/2025

Attività svolte: Implementazione degli NPC e delle interazioni di base.

Problemi incontrati: Gestione delle collisioni con il party.

Soluzioni adottate: Logica di posizionamento e controllo delle collisioni.

03/12/2025

Attività svolte: Creazione della ShopView per l’apprendimento delle abilità.

Problemi incontrati: Aggiornamento dinamico delle abilità nella UI.

Soluzioni adottate: Aggiornamento automatico della lista delle abilità del personaggio.

06/12/2025

Attività svolte: Creazione dell’HUD per combattimenti con barre HP e XP.

Problemi incontrati: Aggiornamenti simultanei di più entità.

Soluzioni adottate: Utilizzo di un layout flessibile.

09/12/2025

Attività svolte: Introduzione di animazioni nell’HUD.

Problemi incontrati: Sincronizzazione tra animazioni e mosse.

Soluzioni adottate: Calibrazione dei tempi di animazione.

13/12/2025

Attività svolte: Test delle classi principali del progetto.

Problemi incontrati: Aggiornamento non corretto dello stato interno.

Soluzioni adottate: Introduzione di test unitari mirati.

20/12/2025

Attività svolte: Implementazione della US21 e del MapBuilder.

Problemi incontrati: Necessità di una struttura flessibile per le mappe.

Soluzioni adottate: Utilizzo del Builder Pattern.

23/12/2025

Attività svolte: Test su MapBuilder, transizioni e interazioni.

Problemi incontrati: Bug minori durante il cambio mappa.

Soluzioni adottate: Correzione dei problemi individuati.

28/12/2025

Attività svolte: Implementazione del sistema di salvataggio manuale.

Problemi incontrati: Gestione della serializzazione.

Soluzioni adottate: Applicazione del Memento Pattern.

30/12/2025

Attività svolte: Creazione della ContinueGameView.

Problemi incontrati: Gestione di slot non validi.

Soluzioni adottate: Introduzione di controlli di validità.

03/01/2026

Attività svolte: Introduzione del sistema di autosave.

Problemi incontrati: Evitare salvataggi troppo frequenti.

Soluzioni adottate: Riutilizzo del sistema di salvataggio manuale.

05/01/2026

Attività svolte: Test completi su tutte le funzionalità.

Problemi incontrati: Bug minori.

Soluzioni adottate: Stabilizzazione del codice.

08/01/2026

Attività svolte: Implementazione della US10 relativa alle scelte narrative.

Problemi incontrati: Mantenimento della coerenza narrativa.

Soluzioni adottate: Utilizzo di FlagMap e StoryNodeBuilder.

10/01/2026

Attività svolte: Progettazione della storia e dei dialoghi.

Problemi incontrati: Integrazione tra narrazione e gameplay.

Soluzioni adottate: Separazione delle logiche.

11/01/2026

Attività svolte: Caricamento dei dialoghi da JSON.

Problemi incontrati: Collegamento tra scelte e nodi narrativi.

Soluzioni adottate: Utilizzo di HashMap per la gestione degli StoryNode.

13/01/2026

Attività svolte: Introduzione del boss finale e integrazione con il sistema di combattimento.

Problemi incontrati: Bilanciamento dello scontro finale.

Soluzioni adottate: Calibrazione delle statistiche e gestione accurata dei turni.